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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
от ___________ № ____________

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации     муниципального образования
город-курорт Анапа
от 3 октября 2025 г. № 2347 
(в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
от ___________ № ____________)


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования город-курорт Анапа 
«Комплексное и устойчивое развитие 
муниципального образования город-курорт Анапа 
в сфере строительства и архитектуры»

1. Паспорт муниципальной программы

	Координатор муниципальной программы
	управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее – управление капитального строительства)

	Координатор подпрограммы
	не предусмотрены

	Соисполнители муниципальной программы
	не предусмотрены

	Участники муниципальной программы
	управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее – управление архитектуры и градостроительства),
управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее – управление имущественных и земельных отношений),
муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – 
МКУ «Единая служба заказчика»),
муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город-курорт Анапа» (далее – МБУ «Управление архитектуры и градостроительства»), 
муниципальное казенное учреждение «Управление имущественных отношений» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – МКУ «Управление имущественных отношений»)

	Период реализации
	этапы не предусмотрены
период реализации: 2026 – 2031 годы

	Цели реализации муниципальной программы
	обеспечение устойчивого территориального развития в городе-курорте Анапа посредством строительства (модернизации) объектов инженерной, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для проживания населения

	Направления (подпрограммы)
	не предусмотрены

	Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, тыс. рублей
	всего: 23 113 804,9 тыс. рублей


	Увязка со стратегическими целями стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа
	СЦ-13, СЦ-33, СЦ-43
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2. Целевые показатели муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями 
НЦ, ГП 

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 
год
	2030 год
	2031 год
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Показатели целей муниципальной программы

	1.1
	Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого территориального развития в городе-курорте Анапа посредством строительства (модернизации) объектов инженерной, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для проживания населения

	1.1.1
	Уменьшение процента расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	управление капитального
строительства,
МКУ «Единая служба заказчика» 
	

	1.1.2
	Увеличение  протяженности имеющейся уличной газовой сети
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	управление 
капитального
строительства,
МКУ «Единая служба заказчика»
	

	1.1.3
	Увеличение количества построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	управление 
капитального
строительства,
МКУ «Единая служба заказчика»




	

	2
	Показатели проектной части муниципальной программы

	2.1
	Количество земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры
	штук
	120
	80
	–
	642
	685
	17
	управление 
капитального
строительства,
МКУ «Единая служба заказчика»
	


	2.1.1
	Количество разработанной 
проектно-сметной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры 
	штук
	2
	2
	–
	2
	8
	1
	управление 
капитального
строительства,
МКУ «Единая служба заказчика»
	

	2.1.2
	Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры
	штук
	3
	–
	–
	3
	3
	–
	управление 
капитального
строительства,
МКУ «Единая служба заказчика»
	

	2.1.3
	Протяженность автомобильных дорог
	м
	1210,31
	–
	–
	9144,49
	1814,2
	–
	управление 
капитального
строительства,
МКУ «Единая служба заказчика»
	

	2.2
	Монтаж ГРП (ШГРП, ГРПБ)
	штук
	3
	1
	3
	1
	–
	–
	управление 
капитального
строительства,
МКУ «Единая служба заказчика»
	

	2.2.1
	Количество разработанной проектно-сметной документации для строительства газопроводов 
	штук
	–
	–
	–
	1
	–
	–
	управление 
капитального
строительства,
МКУ «Единая служба заказчика»
	

	2.2.2
	Количество разработанных (корректировки) схем газоснабжения населенных пунктов
	штук
	–
	1
	–
	–
	1
	–
	управление 
капитального
строительства,
МКУ «Единая служба заказчика»
	

	2.3
	Количество разработанной проектно-сметной документации для строительства сетей и объектов водопровод-ноканализационного комплекса
	штук
	4
	1
	1
	1
	1
	–
	управление капитального строительства, 
МКУ «Единая служба заказчика»
	НЦ: улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 % к 2030 году и на 60 %
к 2036 году
ГП: количество введенных в эксплуатацию объектов канализационных очистных сооружений

	2.4
	Количество построенных объектов водопровод-ноканализационного комплекса
	штук
	–
	2
	1
	1
	–
	–
	управление 
капитального
строительства,
МКУ «Единая служба заказчика»
	

	2.5
	Количество разработанной проектно-сметной документации для строительства объектов социальной инфраструктуры
	штук
	7
	4
	–
	1
	3
	9
	управление капитального строительства, 
МКУ «Единая служба заказчика»
	НЦ: повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества
ГП: прирост созданных новых мест в общеобразовательных организациях муниципальной собственности; прирост созданных новых мест, в том числе для детей от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях муниципальной собственности, реализующих программы дошкольного образования

	2.6
	Количество построенных объектов социальной инфраструктуры
	штук
	2
	1
	2
	–
	–
	2
	управление 
капитального
строительства,
МКУ «Единая служба заказчика»
	

	2.7
	Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции)
	км
	–
	–
	–
	–
	–
	3,251
	управление 
капитального
строительства,
МКУ «Единая служба заказчика»
	ГП: доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения, соответствующих нормативным требованиям

	3
	Показатели процессной части муниципальной программы

	3.1
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	единица
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	управление архитектуры и гра-достроительства, управление капитального строительства,
управление имущественных и земельных отношений 
	

	3.2
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	единица
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	МКУ «Единая служба заказчика»,
МБУ «Управление архитектуры и градостроительс-тва», МКУ «Управление имущественных отношений»
	

	3.3
	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	управление имущественных и земельных отношений 
	













3. Структура муниципальной программы
3.1. Проектная часть

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Год реали-зации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Результат реализа-ции меро-приятия
	Еди-ница изме-рения 
	Значе-ния резуль-тата реализа-ции мероп-риятия по годам
	Ответс-твенный за достижение результата
	Связь с показа-телями целей муници-пальной прог-раммы

	
	
	
	всего
	в разрезе источников 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	КБ
	МБ
	ВБИ
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача муниципальной программы – повышение уровня комплексного обеспечения объектами инженерной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа 

	1
	Мероприятия, реализуемые в рамках проектной части «Оформление исходно-разрешительной, земельно-правовой документации, выполнение проектно-сметной документации, осуществление строительства объектов инженерной инфраструктуры»

	1.1.1
	«Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
с. Супсех, 
ул. Вячеслава Карпова). Водопроводная сеть»
	2026
	2 800,0
	–
	2 800,0
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва, 
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт 2.1.2
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	2 800,0
	–
	2 800,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.2
	«Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
пос. Виноградный, 
56 м на юго-восток от пересечения ул. Ясной и ул. Центральной). Водопроводная сеть»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1


	управление 
капитального
строительст-ва, 
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт 2.1.1
пункта 2
раздела 2


	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	1 399,9
	–
	1 399,9
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	 1 399,9
	–
	 1 399,9
	–
	
	
	
	
	

	1.1.3
	«Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
хут. Розы Люксембург). Водопроводная сеть. Автомобильная дорога. Электроснабжение»
	2026
	5 200,0
	–
	5 200,0
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва, 
МКУ 
«Единая служба заказчика» 

	под-пункт 2.1.2
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	5 200,0
	–
	5 200,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.4
	«Обеспечение земельных участков объектами инженерной 
инфраструктуры (Анапский район, 
хут. Чёрный, в западном направлении от ул. Российской). Водопроводная сеть»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
 2.1.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	6 000,0
	–
	6 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	6 000,0
	–
	6 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.5
	«Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
с. Джигинка, северная сторона ул. Краснодарской) Этап 1. 
Автомобильные дороги»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-
тельство 
3 050,27 м
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункты 2.1.2,
2.1.3
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.6
	«Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
пос. Уташ, ул. Юности). Водопроводная сеть»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
2.1.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	1 400,0
	–
	1 400,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	1 400,0
	–
	1 400,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.7
	«Обеспечение 
земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
пос. Уташ, ул. Юности). Автомобильная дорога»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
2.1.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	20 000,0
	–
	20 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	20 000,0
	–
	20 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.8
	«Обеспечение
земельных участков
объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
хут. Чёрный, в западном направлении от ул. Российской). Автомобильная дорога»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
 2.1.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.9
	«Обеспечение 
земельных участков
объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
хут. Нижняя Гостагайка). Водопроводная сеть»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
 2.1.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	2 015,5
	–
	2 015,5
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	2 015,5
	–
	2 015,5
	–
	
	
	
	
	

	1.1.10
	«Обеспечение 
земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
хут. Нижняя Гостагайка). 
Автомобильная
дорога»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ
«Единая служба заказчика» 

	под-пункт
2.1.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.11
	«Обеспечение 
земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
с. Цибанобалка, в
границах ул. Кедровой и ул. Станичной в
в 90 м на юг от 
ул. Комсомольской и 70 м на юг от 
ул. Виноградной). Водопроводная сеть»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ
 «Единая
 служба заказчика» 

	под-пункт
2.1.2
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	6 486,5
	–
	6 486,5
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	6 486,5
	–
	6 486,5
	–
	
	
	
	
	

	1.1.12
	«Обеспечение 
земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
пос. Виноградный, западная сторона 
ул. Восточной). Водопроводная сеть»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ
«Единая служба заказчика» 

	под-пункт
2.1.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	4 000,0
	–
	4 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	4 000,0
	–
	4 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.13
	«Обеспечение
земельных участков 
объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
хут. Чекон). Автомобильная дорога»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ
«Единая служба заказчика» 

	под-пункт
2.1.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.14
	«Обеспечение 
земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
пос. Виноград-
ный, 56 м на юго-вос-ток от пересечения 
ул. Ясной и ул. Центральной). Автомобильная дорога»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ 
«Единая служба заказчика» 

	под-пункт
2.1.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.15
	«Обеспечение 
земельных участков
объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
ст-ца Гостагаевская,
южная сторона 
ул. Трудящихся) 
Этап 2. Автомобильная дорога»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-тельство 659 м
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункты
2.1.2,
2.1.3
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.16
	«Обеспечение 
земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
с. Юровка, в границах 
ул. Крымской и 
ул. Садовой, в 300 м на запад от 
ул. Спортивной) 
Этап 2. Автомобильная дорога»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-
тельство
1 982,87 м
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ
«Единая служба заказчика» 

	под-пункты
2.1.2,
2.1.3
пункта 2
раздела 2


	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	600,0
	–
	600,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	600,0
	–
	600,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.17
	«Обеспечение 
земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
хут. Красный Курган, западная часть) 
Этап 2. Автомобильная дорога»
	2026
	15 000,0
	–
	15 000,0
	–
	строи-
тельство 
550,5 м
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункты
2.1.2,
2.1.3
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	15 000,0
	–
	15 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.18
	«Обеспечение 
земельных участков объектами инженерной инфраструктуры 
(Анапский район, 
пос. Просторный, 
80 м на восток от пересечения 
ул. Славянской и 
ул. Советской) Этап 2. Автомобильная дорога»
	2026
	7 287,4
	–
	7 287,4
	–
	строи-
тельство 659,81 м
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункты
2.1.2,
2.1.3
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	7 287,4
	–
	7 287,4
	–
	
	
	
	
	

	1.1.19
	«Обеспечение 
земельных участков
объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
пос. Пятихатки, 
ул. Джемитин-
ская, 13). Автомобильная дорога»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-
тельство
 1 814,2 м
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункты
2.1.2,
2.1.3
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.20
	«Обеспечение 
земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
пос. Виноградный, западная сторона 
ул. Восточной). Автомобильная дорога»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ 
«Единая служба заказчика» 

	под-пункт
2.1.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.21
	«Обеспечение 
земельных участков объектами инженерной инфраструктуры 
(Анапский район, 
с. Цибанобалка, в
границах 
ул. Кедровой и 
ул. Станичной, в 
90 м на юг от 
ул. Комсомольской и 70 м на юг от 
ул. Виноградной) Этап 1. Автомобильная дорога»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-
тельство 
5 435,22 м
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункты
2.1.2,
2.1.3
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.22
	«Обеспечение
земельных участков
объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
с. Супсех, 
ул. Вячеслава Карпова). 
Автомобильная дорога»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
2.1.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	6 000,0
	–
	6 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	6 000,0
	–
	6 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.23
	«Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
с. Супсех, 
ул. Маршала Жукова). Автомобильная дорога»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
2.1.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	1.1.24
	"Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, 
ст-ца Гостагаевская, в границах 
ул. Партизанской, 
пер. Строителей, 
ул. Западной, 
ул. Широкой) Этап 3. Автомобильная дорога"
	2026
	166,5
	–
	166,5
	–
	разра-ботка техничес-кого плана
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.1.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	166,5
	
	166,5
	
	
	
	
	
	

	Задача муниципальной программы – обеспечение жителей социальной инфраструктурой, представляющей собой комплекс материально-техни-ческих и организационных элементов, направленных на обеспечение базовых потребностей населения в социальной сфере

	2
	Мероприятия, реализуемые в рамках проектной части «Строительство объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа»

	2.1
	«Строительство здания амбулатории врача общей практики по адресу: Анапский район, хут. Пес-чаный»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
1.1.3
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт 2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	100,0
	–
	100,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	100,0
	–
	100,0
	–
	
	
	
	
	

	2.2
	«Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Краснодарский край, Анапский район, 
хут. Заря»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
1.1.3
пункта 1
раздела 2,
под-пункт 2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	100,0
	–
	100,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	100,0
	–
	100,0
	–
	
	
	
	
	

	2.3
	«Здание фельд-шерско-акушерского пункта по адресу: Краснодарский край, Анапский район, 
хут. Куматырь»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
1.1.3
пункта 1
разде-
ла 2, 
подпункт 2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	100,0
	–
	100,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	100,0
	–
	100,0
	–
	
	
	
	
	

	2.4
	«Здание амбулатории врача общей практики (ВОП) по адресу: 
пос. Просторный, пересечение 
ул. Просторной и 
ул. Молодёжной, кадастровый номер 23:37:0802004:1823»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
1.1.3
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт
2.6
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	100,0
	–
	100,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	100,0
	–
	100,0
	–
	
	
	
	
	

	2.5
	«Здание амбулатории врача общей практики (ВОП) по адресу: 
х. Красный, пересечение 
ул. Дачной и 
пер. Строительного, кадастровый номер 23:37:0716001:1986»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
1.1.3
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт
2.6
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	100,0
	–
	100,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	100,0
	–
	100,0
	–
	
	
	
	
	

	2.6
	«Строительство здания амбулатории врача общей практики по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
ст. Благовещенская, ул. Черноморская»
	2026
	626,1
	–
	626,1
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
1.1.3
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт
2.6
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	626,1
	–
	626,1
	–
	
	
	
	
	

	2.7
	«Строительство фельдшерско-аку-шерского пункта в хут. Красный Курган»
	2026
	162,0
	–
	162,0
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
1.1.3
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт
2.6
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	162,0
	–
	162,0
	–
	
	
	
	
	

	2.8
	«Строительство зданий, включая проектно-изыс-кательские работы, для размещения фельдшерско-акушер-ских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здраво-охранения, начатое до 1 января 2019 г., необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование и
строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
1.1.3
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункты
2.5, 2.6
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	86 976,5
	86 976,5
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	86 976,5
	86 976,5
	–
	–
	
	
	
	
	

	Задача муниципальной программы – газификация муниципального образования город-курорт Анапа

	3
	Мероприятия, реализуемые в рамках проектной части «Проектирование и строительство газопроводов»

	3.1
	«Газопроводы высокого и низкого давления 
хут. Верхний Чекон и хут. Малый Чекон Анапского района»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 
	под-пункт
1.1.2
пункта 1
раздела 2, подпункт 2.2
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	10 897,4
	–
	10 897,4
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 897,4
	–
	10 897,4
	–
	
	
	
	
	

	3.2
	«Газопроводы высокого и низкого давления хут. Красная Скала Анапского района»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
1.1.2
пункта 1
раздела 2,
под-пункт 2.2
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	6 112,5
	–
	6 112,5
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	6 112,5
	–
	6 112,5
	–
	
	
	
	
	

	3.3
	«Газопроводы высокого и низкого давления 
хут. Куматырь, Анапского района»
	2026
	40 000,0
	–
	40 000,0
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
1.1.2
пункта 1
раздела 2, под-пункт 2.2
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	6 013,7
	–
	6 013,7
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	46 013,7
	–
	46 013,7
	–
	
	
	
	
	

	3.4
	«Газопровод высокого и низкого давления хут. Курбацкий, Анапского района»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
1.1.2
пункта 1
раздела 2,
подпункт 2.2
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	28 968,3
	24 333,3
	4 635,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	28 968,3
	24 333,3
	4 635,0
	–
	
	
	
	
	

	3.5
	«Газопроводы высокого и низкого давления хут. Куток, Анапского района»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»

	под-пункт
1.1.2
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт 2.2.1
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	2 000,0
	–
	2 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	2 000,0
	–
	2 000,0
	–
	
	
	
	
	

	3.6
	«Газопроводы высокого и низкого давления 
хут. Верхний Ханчакрак, 
хут. Нижний Ханчакрак, хут. Розы Люксембург, 
хут. Черный Анапского района»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»

	под-пункт
1.1.2
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт 2.2
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	7 000,0
	–
	7 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	7 000,0
	–
	7 000,0
	–
	
	
	
	
	

	3.7
	«Корректировка схемы газоснабжения 
с. Гай-Кодзор»
	2026
	–
	–
	–
	–
	разработка (корректи-ровка) схемы га-зоснабже-ния
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 
	под-пункт
2.2.2
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	800,0
	-
	800,0
	-
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	800,0

	–
	800,0
	–
	
	
	
	
	

	3.8
	«Корректировка схемы газоснабжения с. Витязево»
	2026
	–
	–
	–
	–
	разработка (корректи-ровка) схемы га-зоснабже-ния
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.2.2
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	1 000,0
	–
	1 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	1 000,0
	–
	1 000,0
	–
	
	
	
	
	

	3.9
	«Газопровод высокого давления к ГРПБ-1, ШРП-2 и ГРПБ-1, ШРП-2. Газопроводы низкого давления от ГРПБ-1 и ШРП-2 в хут.Тарусин, Анапского района»
	2026
	6,0
	–
	6,0
	–
	строите-льство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»

	под-пункт
1.1.2
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт 2.2
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	6,0
	–
	6,0
	–
	
	
	
	
	

	3.10
	«Газопровод высокого давления к ШРП, ШРП и газопроводы низкого давления от ШРП в хут. Веселая гора, Анапского района»
	2026
	8 520,8
	–
	8 520,8
	–
	строите-льство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»

	под-пункт
1.1.2
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт 2.2
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	-
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	8 520,8
	–
	8 520,8
	–
	
	
	
	
	

	Задача муниципальной программы – выполнение мероприятий по развитию водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа 

	4
	Мероприятия, реализуемые в рамках проектной части «Проектирование и строительство водопроводно-канализационного комплекса»

	4.1
	«Строительство водовода Ду-900 мм от ОСВ до площадки РЧВ в пос. Верхнее Джемете»
	2026
	1 345 399,4
	1 210 000,0
	135 399,4
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва, 
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
1.1.3
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт 2.4
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	2 878 999,3
	2 727 991,3
	151 008,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	2 600 000,0
	1 900 000,0
	700 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	6 824 398,7
	5 837 991,3
	986 407,4
	–
	
	
	
	
	

	4.2
	«Ливневая (дождевая) канализация в 
с. Витязево Анапского района»
	2026
	50 000,0
	–
	50 000,0
	–
	проекти-
рование
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 
	под-пункт 2.3 
пункта 2
разде-
ла 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	50 000,0
	–
	50 000,0
	–
	
	
	
	
	

	4.3
	«Строительство ливневой канализации в городе-курорте Анапа»

	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 
	под-пункт 2.3
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	50 000,0
	–
	50 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	161 530,3
	–
	161 530,3
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	211 530,3
	–
	211 530,3
	–
	
	
	
	
	

	4.4
	«Реконструкция очистных сооружений водопровода в муниципальном образовании
город-курорт Анапа Краснодарского края с увеличением мощности до 
100 тыс. м3/сут.»
	2026
	116 577,5
	–
	116 577,5
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 

	под-пункт
1.1.1
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт 2.4
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	78 947,4
	–
	78 947,4
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	195 524,9
	–
	195 524,9
	–
	
	
	
	
	

	4.5
	«Проектирование и строительство канализации в 
ст-це Благовеще-нской»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика» 
	под-пункт
2.3
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	4.6
	«Водопровод на земельных участках, необеспеченных водоснабжением в 
хут. Заря, 
хут. Рассвет 
(мкр. Юбилейный)»


	2026
	4 670,0
	–
	4 670,0
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
1.1.1
пункта 1
раздела 2, под-пункт 2.3
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	4 670,0
	–
	4 670,0
	–
	
	
	
	
	

	4.7
	«Разведка и бурение артезианских скважин, водозаборные сооружения в 
хут. Чекон Анапского района»


	2026
	18 300,0
	–
	18 300,0
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
1.1.1
пункта 1
раздела 2, под-пункт 2.3
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	18 300,0
	–
	18 300,0
	–
	
	
	
	
	

	4.8
	«Главная канализационная насосная станция и коллектор № 22 по ул. Северной г. Анапы»

	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
1.1.1
пункта 1
разде -
ла 2,
под-пункт 2.3
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	7 500,0
	–
	7 500,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	7 500,0
	–
	7 500,0
	–
	
	
	
	
	

	4.9
	«Реконструкция очистных сооружений канализации «Анапа»
	2026
	1 188 108,0
	1 182 167,4
	5 940,6
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
1.1.1
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт 2.4
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	3 523 365,7
	3 505 748,8
	17 616,9
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	3 631 397,0
	3 613 240,0
	18 157,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	5 498 740,2
	5 470 696,2
	28 044,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	13 841 610,9
	13 771 852,4
	69 758,5
	–
	
	
	
	
	

	4.10
	«Строительство очистных сооружений канализации «Благовещенской»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
1.1.1
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт 2.3
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	132 875,4
	132 211,0
	664,4
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	132 875,4
	132 211,0
	664,4
	–
	
	
	
	
	

	4.11
	«Строительство коллектора канализации «Сукко»
	2026
	53 116,9
	52 851,0
	265,9
	–
	проектирование, строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва, 
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
1.1.1
пункта 1 
раздела 2, под-
пункт 2.4
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	8 362,7
	–
	8 362,7
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	61 479,6
	52 851,0
	8 628,6
	–
	
	
	
	
	

	Задача муниципальной программы – развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа

	5
	Мероприятия, реализуемые в рамках проектной части «Выполнение проектно-сметной документации и осуществление строительства объектов образования, дошкольного образования, культуры и спорта»

	Объекты дошкольного образования

	5.1
	«Детский сад по адресу: 
ст-ца Гостагаевская, 
ул. Крымская, 17»
	2026
	26 000,0
	–
	26 000,0
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва, 
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
 2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	26 000,0
	–
	26 000,0
	–
	
	
	
	
	

	5.2
	«Детский сад на 280 мест по адресу: Краснодарский край, Анапский район, 
с. Цибанобалка, ул. Строите-
льная, д. 28»
	2026
	35 000,1
	–
	35 000,1
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва, 
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	35 000,1
	–
	35 000,1
	–
	
	
	
	
	

	5.3
	«Детский сад по адресу: хут. Рассвет,
ул. Кубанская, 26»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва, 
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	30 000,0
	–
	30 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	30 000,0
	–
	30 000,0
	–
	
	
	
	
	

	Объекты образования

	5.4
	«Средняя общеобра-зовательная школа на 1550 мест по адресу: 
Краснодарский край,
г. Анапа, 
ул. Ленина, 191»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
 1.1.3
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт 2.6
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	70 411,3
	–
	70 411,3
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	1 152,5
	–
	1 152,5
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	71 563,8
	–
	71 563,8
	–
	
	
	
	
	

	5.5
	«Проектирование и строительство МБОУ СОШ № 31 
им. В. Кривоноса 
на 1550 мест, расположенной по адресу: Анапский район, 
ст-ца Гостагаевская, 
ул. Советская, 112»
	2026
	-
	–
	–
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
 1.1.3
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт 2.6
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	91 350,6
	–
	91 350,6
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	26 100,2
	–
	26 100,2
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	-
	–
	-
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	117 450,8
	–
	117 450,8
	–
	
	
	
	
	

	5.6
	«Школа на 1100 учащихся на территории МБОУ СОШ № 9 муниципального образования город-курорт Анапа 
им. Героя Советского Союза Ломакина Алексея Яковлевича, расположенной по адресу: 
пос. Виноградный, 
ул. Горького, 22»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт 2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	2 000,0
	–
	2 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	2 000,0
	–
	2 000,0
	–
	
	
	
	
	

	5.7
	«МБОУ ООШ № 21 
им. В.Е. Омелькова,
расположенной по адресу: Анапский р-н, ст-ца Анапская, 
ул. Садовая, 55»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва, 
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.5 пункта 2
раздела 2


	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	-
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	5.8
	«Средняя общеобра-зовательная школа на 400 мест по адресу: Краснодарский край, Анапский район, 
хут. Рассвет,
ул. Набережная, 17»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
 МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	2 000,0
	–
	2 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	2 000,0
	–
	2 000,0
	–
	
	
	
	
	

	5.9
	«Реконструкция МБОУ СОШ № 1 им. Н. М. Самбурова, расположенной по адресу: г. Анапа, ул. Самбурова, 19»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва, 
МКУ «Единая cлужба заказчика»
	под-пункт
2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	9 296,9
	–
	9 296,9
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	9 296,9
	–
	9 296,9
	–
	
	
	
	
	

	5.10
	«Здание актового зала и учебные мастерские МАОУ «КШ», 
расположенного по
адресу: 
пос. Пятихатки,
ул. Джеметинская, 13»
	2026
	9 168,2
	–
	9 168,2
	–
	проекти-
рование 


	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	9 168,2
	–
	9 168,2
	–
	
	
	
	
	

	Объекты спорта

	5.11
	«Малобюджетный спортивный зал» по 
адресу: Краснодарский
край, Анапский район, 
ст. Гостагаевская, 
ул. Лозовая, 2»
	2026
	22 000,0
	–
	22 000,0
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	22 000,0
	–
	22 000,0
	–
	
	
	
	
	

	5.12
	«Малобюджетный спортивный зал» по адресу: Красно-дарский край, Анапский район, 
г. Анапа, 
ул. Владимирская, 146а»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-
тельство
	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
1.1.3
пункта 1
разде-
ла 2,
под-пункт
2.6
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	9 183,8
	–
	9 183,8
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	9 183,8
	–
	9 183,8
	–
	
	
	
	
	

	5.13
	«Универсальный спортивный комплекс в с. Витязево, 
ул. Тополиная, 4»
	2026
	13 500,0
	–
	13 500,0
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	13 500,0
	–
	13 500,0
	–
	
	
	
	
	

	5.14
	«Универсальный спортивный комплекс (зал) площадью до 
500 кв. м на территории МБОУ СОШ № 24 им. А.С. Паша»

	2026
	8 500,0
	–
	8 500,0
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	8 500,0
	–
	8 500,0
	–
	
	
	
	
	

	5.15
	«Универсальный спортивный комплекс в с. Юровка»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	30 000,0
	–
	30 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	30 000,0
	–
	30 000,0
	–
	
	
	
	
	

	Объекты культуры

	5.16
	«Детская школа искусств на 250 мест по адресу: Анапский район, с. Джигинка, 
ул. Октябрьская, 49»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва, 
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
 2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	1 000,0
	–
	1 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	1 000,0
	–
	1 000,0
	–
	
	
	
	
	

	5.17
	«Дом культуры на 250 зрительских мест», расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский район, 
с. Цибанобалка, 
ул. Садовая, 56»
	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	30 000,0
	–
	30 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	30 000,0
	–
	30 000,0
	–
	
	
	
	
	

	5.18
	«Дома культуры «Алексеевский»





	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление 
капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	5.19
	«Детская школа
искусств по адресу: 
Анапский район, 
ст-ца Анапская, 
ул. Октябрьская, 18б»


	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	5.20
	«Детская школа искусств и библиотека по адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор по ул. Шаумяна/
пер. Школьный»

	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление капитального
строительст-ва, 
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	30 000,0
	–
	30 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	30 000,0
	–
	30 000,0
	–
	
	
	
	
	

	5.21
	«Дом культуры по адресу: г. Анапа, 
ул. Северная, 113»


	2026
	–
	–
	–
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-
пункт 2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	30 000,0
	–
	30 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	30 000,0
	–
	30 000,0
	–
	
	
	
	
	

	5.22
	«Дом культуры в селе Супсех Краснодарского края»
	2026
	7 533,2
	–
	7 533,2
	–
	проекти-
рование 

	едини-ца
	1
	управление капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-
пункт 2.5
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	10 000,0
	–
	10 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	17 533,2
	–
	17 533,2
	–
	
	
	
	
	

	Задача муниципальной программы – строительство (реконструкция) автомобильных дорог

	6
	Мероприятия, реализуемые в рамках проектной части  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	6.1
	«Строительство объекта «Автомобильная дорога от Супсехского шоссе
до Анапского шоссе в 
г. Анапе»
	2026
	–
	–
	–
	–
	строи-тельство дороги протяжен-ностью 3,251 км
	едини-ца
	1
	управление капитального
строительст-ва,
МКУ «Единая служба заказчика»
	под-пункт
2.7
пункта 2
раздела 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	2 000,0
	–
	2 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	2 000,0
	–
	2 000,0
	–
	
	
	
	
	

	
	Итого 
	2026
	2 977 642,1
	2 445 018,4
	532 623,7
	–
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	2027
	7 062 241,0
	6 477 260,9
	584 980,1
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	6 443 203,6
	5 513 240,0
	929 963,6
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	5 577 740,2
	5 470 696,2
	107 044,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	133 698,8
	–
	133 698,8
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	67 500,0
	–
	67 500,0
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	22 262 025,7
	19 906 215,5
	2 355 810,2
	–
	
	
	
	
	


3.2. Процессная часть

	№ п/п
	Общая характеристика, наименование мероприятия
	Год реали-зации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
	Результат реализации мероприятия
	Едини-
ца измере-ния
	Значе-ния резуль-тата реали-зации мероп-риятия по годам
	Ответст-венный за достижение результата
	Связь с показа-телями целей муници-пальной прог-раммы

	
	
	
	всего
	в разрезе источников
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	КБ
	МБ
	ВБИ
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача муниципальной программы – определение расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления и деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

	1
	Комплекс процессных мероприятий – финансовое обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства 

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление архитектуры и градостроительства 

	1.1
	Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
	2026
	26 191,4
	–
	26 191,4
	–
	расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-ления
	
	
	управление архитектуры и градо-строительст-ва 
	под-
пункт 3.1
пунк-
та 3
разде-
ла 2


	
	
	2027
	25 209,9
	–
	25 209,9
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	25 209,9
	–
	25 209,9
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	25 209,9
	–
	25 209,9
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	25 209,9
	–
	25 209,9
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	25 209,9
	–
	25 209,9
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	152 240,9
	–
	152 240,9
	–
	
	
	
	
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий – финансовое обеспечение деятельности управления капитального строительства 

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление капитального строительства 

	2.1
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	2026
	12 102,7
	–
	12 102,7
	–
	расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-ления
	
	
	управление капита-льного
строи-тельства 
	под-
пункт 3.1
пунк-
та 3
разде-
ла 2

	
	
	2027
	11 799,2
	–
	11 799,2
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	11 799,2
	–
	11 799,2
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	11 799,2
	–
	11 799,2
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	11 799,2
	–
	11 799,2
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	11 799,2
	–
	11 799,2
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	71 098,7
	–
	71 098,7
	–
	
	
	
	
	

	3
	Комплекс процессных мероприятий – финансовое обеспечение деятельности управление имущественных и земельных отношений 

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление имущественных и земельных отношений 

	3.1
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	2026
	32 713,1
	–
	32 713,1
	–
	расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-ления
	
	
	управление имущес-твенных и земельных отно-шений 
	под-
пункт 3.1
пунк-
та 3
разде-
ла 2


	
	
	2027
	31 328,8
	–
	31 328,8
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	31 328,8
	–
	31 328,8
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	31 328,8
	–
	31 328,8
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	31 328,8
	–
	31 328,8
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	31 328,8
	–
	31 328,8
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	189 357,1
	–
	189 357,1
	–
	
	
	
	
	

	4
	Комплекс процессных мероприятий – финансовое обеспечение деятельности МБУ «Управление архитектуры и градостроительства»

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление архитектуры и градостроительства 

	4.1
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	2026
	23 458,9
	–
	23 458,9
	–
	расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-ципальных учреждений
	
	
	МБУ «Упра-вление архи-тектуры и градострои-тельства»
	под-
пункт 3.1
пунк-
та 3
разде-
ла 2

	
	
	2027
	24 466,4
	–
	24 466,4
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	24 466,4
	–
	24 466,4
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	24 466,4
	–
	24 466,4
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	24 466,4
	–
	24 466,4
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	24 466,4
	–
	24 466,4
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	145 790,9
	–
	145 790,9
	–
	
	
	
	
	

	5
	Комплекс процессных мероприятий – финансовое обеспечение деятельности МКУ «Единая служба заказчика» 

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление капитального строительства

	5.1
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	2026
	43 335,1
	–
	43 335,1
	–
	расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-ципальных учреждений
	
	
	МКУ «Единая служба заказчика»
	под-
пункт 3.1
пунк-
та 3
разде-
ла 2


	
	
	2027
	44 887,5
	–
	44 887,5
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	44 887,5
	–
	44 887,5
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	44 887,5
	–
	44 887,5
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	44 887,5
	–
	44 887,5
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	44 887,5
	–
	44 887,5
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	267 772,6
	–
	267 772,6
	–
	
	
	
	
	

	6
	Комплекс процессных мероприятий – финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление имущественных отношений» 

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление имущественных отношений

	6.1
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	2026
	19 458,9
	–
	19 458,9
	–
	расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-ципальных учреждений
	
	
	МКУ «Управле-ние имущест-венных отношений»
	под-
пункт 3.1
пунк-
та 3
разде-
ла 2

	
	
	2027
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	–
	–
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	19 458,9
	–
	19 458,9
	–
	
	
	
	
	

	7
	Комплекс процессных мероприятий – осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями

	
	[bookmark: _GoBack]Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление имущественных отношений 

	7.1
	Осуществление отдельных государственных полно-мочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по форми-рованию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
	2026
	982,6
	982,6
	–
	–
	расходы на осуществле-ние отдель-ных госу-дарственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий
	
	
	управление имущест-венных и земельных отношений 

	под-пункт
3.3
пунк-
та 3
разде-
ла 2

	
	
	2027
	1 015,5
	1 015,5
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	1 015,5
	1 015,5
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	1 015,5
	1 015,5
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	1 015,5
	1 015,5
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	1 015,5
	1 015,5
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	6 060,1
	6 060,1
	–
	–
	
	
	
	
	

	
	Итого
	2026
	158 242,7
	982,6
	157 260,1
	–
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	2027
	138 707,3
	1 015,5
	137 691,8
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	138 707,3
	1 015,5
	137 691,8
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	138 707,3
	1 015,5
	137 691,8
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	138 707,3
	1 015,5
	137 691,8
	–
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	138 707,3
	1 015,5
	137 691,8
	–
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	851 779,2
	6 060,1
	845 719,1
	–
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	всего

	Всего, в том числе:
	3 135 884,8
	7 200 948,3
	6 581 910,9
	5 716 447,5
	272 406,1
	206 207,3
	23 113 804,9

	бюджет Краснодарско-го края
	2 446 001,0
	6 478 276,4
	5 514 255,5
	5 471 711,7
	1 015,5
	1 015,5
	19 912 275,6

	местные бюджеты
	689 883,8
	722 671,9
	1 067 655,4
	244 735,8
	271 390,6
	205 191,8
	3 201 529,3

	внебюджетные источники
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Проектная часть (всего), в том числе:
	2 977 642,1
	7 062 241,0
	6 443 203,6
	5 577 740,2
	133 698,8
	67 500,0
	22 262 025,7

	бюджет Краснодарско-го края
	2 445 018,4
	6 477 260,9
	5 513 240,0
	5 470 696,2
	−
	−
	19 906 215,5

	местные бюджеты
	532 623,7
	584 980,1
	929 963,6
	107 044,0
	133 698,8
	67 500,0
	2 355 810,2

	внебюджетные источники
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−

	Процессная часть (всего), в том числе:
	158 242,7
	138 707,3
	138 707,3
	138 707,3
	138 707,3
	138 707,3
	851 779,2

	бюджет Краснодарско-го края
	982,6
	1 015,5
	1 015,5
	1 015,5
	1 015,5
	1 015,5
	6 060,1

	местные бюджеты
	157 260,1
	137 691,8
	137 691,8
	137 691,8
	137 691,8
	137 691,8
	845 719,1

	внебюджетные источники
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
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