Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город-курорт Анапа

от ___________ № ____________

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации     муниципального образования

город-курорт Анапа

от 3 октября 2025 г. № 2347

(в редакции постановления администрации муниципального

образования город-курорт Анапа

от ___________ № ____________)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования город-курорт Анапа

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Анапа

в сфере строительства и архитектуры»

## 1. Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее – управление капитального строительства) |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | не предусмотрены |
| Соисполнители муниципальной программы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее – управление архитектуры и градостроительства), управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее – управление имущественных и земельных отношений), муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – МКУ «Единая служба заказчика»), муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город-курорт Анапа» (далее – МБУ «Управление архитектуры и градостроительства»), муниципальное казенное учреждение «Управление имущественных отношений» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – МКУ «Управление имущественных отношений») |
| Период реализации | этапы не предусмотрены период реализации: 2026 – 2031 годы |
| Цели реализации муниципальной программы | обеспечение устойчивого территориального развития в городе-курорте Анапа посредством строительства (модернизации) объектов инженерной, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для проживания населения |
| Направления (подпрограммы) | не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, тыс. рублей | всего: 23 113 804,9 тыс. рублей |
| Увязка со стратегическими целями стратегии соци- ально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа | СЦ-13, СЦ-33, СЦ-43 |

2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого территориального развития в городе-курорте Анапа посредством строительства (модернизации) объектов инженерной, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Уменьшение процента расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» |  |
| 1.1.2 | Увеличение протяженности имеющейся уличной газовой сети | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» |  |
| 1.1.3 | Увеличение количества построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» |  |
| 2 | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры | штук | 120 | 80 | – | 642 | 685 | 17 | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» |  |
| 2.1.1 | Количество разработанной проектно-сметной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры | штук | 2 | 2 | – | 2 | 8 | 1 | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» |  |
| 2.1.2 | Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры | штук | 3 | – | – | 3 | 3 | – | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» |  |
| 2.1.3 | Протяженность автомобильных дорог | м | 1210,31 | – | – | 9144,49 | 1814,2 | – | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» |  |
| 2.2 | Монтаж ГРП (ШГРП, ГРПБ) | штук | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» |  |
| 2.2.1 | Количество разработанной проектно-сметной документации для строительства газопроводов | штук | – | – | – | 1 | – | – | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» |  |
| 2.2.2 | Количество разработанных (корректировки) схем газоснабжения населенных пунктов | штук | – | 1 | – | – | 1 | – | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» |  |
| 2.3 | Количество разработанной проектно-сметной документации для строительства сетей и объектов водопровод-ноканализационного комплекса | штук | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» | НЦ: улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 % к 2030 году и на 60 % к 2036 году ГП: количество введенных в эксплуатацию объектов канализационных очистных сооружений |
| 2.4 | Количество построенных объектов водопровод-ноканализационного комплекса | штук | – | 2 | 1 | 1 | – | – | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» |  |
| 2.5 | Количество разработанной проектно-сметной документации для строительства объектов социальной инфраструктуры | штук | 7 | 4 | – | 1 | 3 | 9 | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» | НЦ: повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества ГП: прирост созданных новых мест в общеобразовательных организациях муниципальной собственности; прирост созданных новых мест, в том числе для детей от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях муниципальной собственности, реализующих программы дошкольного образования |
| 2.6 | Количество построенных объектов социальной инфраструктуры | штук | 2 | 1 | 2 | – | – | 2 | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» |  |
| 2.7 | Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) | км | – | – | – | – | – | 3,251 | управление капитального строительства, МКУ «Единая служба заказчика» | ГП: доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| ### 3 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | управление архитектуры и гра-достроительства, управление капитального строительства, управление имущественных и земельных отношений |  |
| ### 3.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ «Единая служба заказчика», МБУ «Управление архитектуры и градостроительс-тва», МКУ «Управление имущественных отношений» |  |
| ### 3.3 | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | управление имущественных и земельных отношений |  |

## 3. Структура муниципальной программы

### 3.1. Проектная часть

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реали-зации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  | Результат реализа-ции меро-приятия | Еди-ница изме-рения | Значе-ния резуль-тата реализа-ции мероп-риятия по годам | Ответс-твенный за достижение результата | Связь с показа-телями целей муници-пальной прог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы – повышение уровня комплексного обеспечения объектами инженерной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, реализуемые в рамках проектной части «Оформление исходно-разрешительной, земельно-правовой документации, выполнение проектно-сметной документации, осуществление строительства объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, с. Супсех, ул. Вячеслава Карпова). Водопроводная сеть» | 2026 | 2 800,0 | – | 2 800,0 | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.2 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2 800,0 | – | 2 800,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, пос. Виноградный, 56 м на юго-восток от пересечения ул. Ясной и ул. Центральной). Водопроводная сеть» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 1 399,9 | – | 1 399,9 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1 399,9 | – | 1 399,9 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, хут. Розы Люксембург). Водопроводная сеть. Автомобильная дорога. Электроснабжение» | 2026 | 5 200,0 | – | 5 200,0 | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.2 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 5 200,0 | – | 5 200,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, хут. Чёрный, в западном направлении от ул. Российской). Водопроводная сеть» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 6 000,0 | – | 6 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 6 000,0 | – | 6 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, с. Джигинка, северная сторона ул. Краснодарской) Этап 1. Автомобильные дороги» | 2026 | – | – | – | – | строи- тельство 3 050,27 м | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункты 2.1.2, 2.1.3 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, пос. Уташ, ул. Юности). Водопроводная сеть» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 1 400,0 | – | 1 400,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1 400,0 | – | 1 400,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, пос. Уташ, ул. Юности). Автомобильная дорога» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 20 000,0 | – | 20 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 20 000,0 | – | 20 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, хут. Чёрный, в западном направлении от ул. Российской). Автомобильная дорога» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, хут. Нижняя Гостагайка). Водопроводная сеть» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 2 015,5 | – | 2 015,5 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2 015,5 | – | 2 015,5 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, хут. Нижняя Гостагайка). Автомобильная дорога» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, с. Цибанобалка, в границах ул. Кедровой и ул. Станичной в в 90 м на юг от ул. Комсомольской и 70 м на юг от ул. Виноградной). Водопроводная сеть» | 2026 | – | – | – | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.2 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 6 486,5 | – | 6 486,5 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 6 486,5 | – | 6 486,5 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, пос. Виноградный, западная сторона ул. Восточной). Водопроводная сеть» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 4 000,0 | – | 4 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 4 000,0 | – | 4 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, хут. Чекон). Автомобильная дорога» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, пос. Виноград- ный, 56 м на юго-вос-ток от пересечения ул. Ясной и ул. Центральной). Автомобильная дорога» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, ст-ца Гостагаевская, южная сторона ул. Трудящихся) Этап 2. Автомобильная дорога» | 2026 | – | – | – | – | строи-тельство 659 м | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункты 2.1.2, 2.1.3 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, с. Юровка, в границах ул. Крымской и ул. Садовой, в 300 м на запад от ул. Спортивной) Этап 2. Автомобильная дорога» | 2026 | – | – | – | – | строи- тельство 1 982,87 м | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункты 2.1.2, 2.1.3 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 600,0 | – | 600,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 600,0 | – | 600,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, хут. Красный Курган, западная часть) Этап 2. Автомобильная дорога» | 2026 | 15 000,0 | – | 15 000,0 | – | строи- тельство 550,5 м | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункты 2.1.2, 2.1.3 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 15 000,0 | – | 15 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, пос. Просторный, 80 м на восток от пересечения ул. Славянской и ул. Советской) Этап 2. Автомобильная дорога» | 2026 | 7 287,4 | – | 7 287,4 | – | строи- тельство 659,81 м | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункты 2.1.2, 2.1.3 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 7 287,4 | – | 7 287,4 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, пос. Пятихатки, ул. Джемитин- ская, 13). Автомобильная дорога» | 2026 | – | – | – | – | строи- тельство 1 814,2 м | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункты 2.1.2, 2.1.3 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, пос. Виноградный, западная сторона ул. Восточной). Автомобильная дорога» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, с. Цибанобалка, в границах ул. Кедровой и ул. Станичной, в 90 м на юг от ул. Комсомольской и 70 м на юг от ул. Виноградной) Этап 1. Автомобильная дорога» | 2026 | – | – | – | – | строи- тельство 5 435,22 м | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункты 2.1.2, 2.1.3 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, с. Супсех, ул. Вячеслава Карпова). Автомобильная дорога» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 6 000,0 | – | 6 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 6 000,0 | – | 6 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, с. Супсех, ул. Маршала Жукова). Автомобильная дорога» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 | "Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район, ст-ца Гостагаевская, в границах ул. Партизанской, пер. Строителей, ул. Западной, ул. Широкой) Этап 3. Автомобильная дорога" | 2026 | 166,5 | – | 166,5 | – | разра-ботка техничес-кого плана | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.1.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 166,5 |  | 166,5 |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы – обеспечение жителей социальной инфраструктурой, представляющей собой комплекс материально-техни-ческих и организационных элементов, направленных на обеспечение базовых потребностей населения в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, реализуемые в рамках проектной части «Строительство объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Строительство здания амбулатории врача общей практики по адресу: Анапский район, хут. Пес-чаный» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.3 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 100,0 | – | 100,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 100,0 | – | 100,0 | – |  |  |  |  |  |
| 2.2 | «Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Краснодарский край, Анапский район, хут. Заря» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.3 пункта 1 раздела 2, под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 100,0 | – | 100,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 100,0 | – | 100,0 | – |  |  |  |  |  |
| 2.3 | «Здание фельд-шерско-акушерского пункта по адресу: Краснодарский край, Анапский район, хут. Куматырь» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.3 пункта 1 разде- ла 2, подпункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 100,0 | – | 100,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 100,0 | – | 100,0 | – |  |  |  |  |  |
| 2.4 | «Здание амбулатории врача общей практики (ВОП) по адресу: пос. Просторный, пересечение ул. Просторной и ул. Молодёжной, кадастровый номер 23:37:0802004:1823» | 2026 | – | – | – | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.3 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.6 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 100,0 | – | 100,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 100,0 | – | 100,0 | – |  |  |  |  |  |
| 2.5 | «Здание амбулатории врача общей практики (ВОП) по адресу: х. Красный, пересечение ул. Дачной и пер. Строительного, кадастровый номер 23:37:0716001:1986» | 2026 | – | – | – | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.3 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.6 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 100,0 | – | 100,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 100,0 | – | 100,0 | – |  |  |  |  |  |
| 2.6 | «Строительство здания амбулатории врача общей практики по адресу: Краснодарский край, Анапский район, ст. Благовещенская, ул. Черноморская» | 2026 | 626,1 | – | 626,1 | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.3 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.6 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 626,1 | – | 626,1 | – |  |  |  |  |  |
| 2.7 | «Строительство фельдшерско-аку-шерского пункта в хут. Красный Курган» | 2026 | 162,0 | – | 162,0 | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.3 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.6 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 162,0 | – | 162,0 | – |  |  |  |  |  |
| 2.8 | «Строительство зданий, включая проектно-изыс-кательские работы, для размещения фельдшерско-акушер-ских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здраво-охранения, начатое до 1 января 2019 г., необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование и строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.3 пункта 1 разде- ла 2, под-пункты 2.5, 2.6 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 86 976,5 | 86 976,5 | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 86 976,5 | 86 976,5 | – | – |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы – газификация муниципального образования город-курорт Анапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия, реализуемые в рамках проектной части «Проектирование и строительство газопроводов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | «Газопроводы высокого и низкого давления хут. Верхний Чекон и хут. Малый Чекон Анапского района» | 2026 | – | – | – | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.2 пункта 1 раздела 2, подпункт 2.2 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 10 897,4 | – | 10 897,4 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 897,4 | – | 10 897,4 | – |  |  |  |  |  |
| 3.2 | «Газопроводы высокого и низкого давления хут. Красная Скала Анапского района» | 2026 | – | – | – | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.2 пункта 1 раздела 2, под-пункт 2.2 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 6 112,5 | – | 6 112,5 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 6 112,5 | – | 6 112,5 | – |  |  |  |  |  |
| 3.3 | «Газопроводы высокого и низкого давления хут. Куматырь, Анапского района» | 2026 | 40 000,0 | – | 40 000,0 | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.2 пункта 1 раздела 2, под-пункт 2.2 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 6 013,7 | – | 6 013,7 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 46 013,7 | – | 46 013,7 | – |  |  |  |  |  |
| 3.4 | «Газопровод высокого и низкого давления хут. Курбацкий, Анапского района» | 2026 | – | – | – | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.2 пункта 1 раздела 2, подпункт 2.2 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 28 968,3 | 24 333,3 | 4 635,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 28 968,3 | 24 333,3 | 4 635,0 | – |  |  |  |  |  |
| 3.5 | «Газопроводы высокого и низкого давления хут. Куток, Анапского района» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.2 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.2.1 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 2 000,0 | – | 2 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2 000,0 | – | 2 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 3.6 | «Газопроводы высокого и низкого давления хут. Верхний Ханчакрак, хут. Нижний Ханчакрак, хут. Розы Люксембург, хут. Черный Анапского района» | 2026 | – | – | – | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.2 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.2 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 7 000,0 | – | 7 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 7 000,0 | – | 7 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 3.7 | «Корректировка схемы газоснабжения с. Гай-Кодзор» | 2026 | – | – | – | – | разработка (корректи-ровка) схемы га-зоснабже-ния | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.2.2 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 800,0 | - | 800,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 800,0 | – | 800,0 | – |  |  |  |  |  |
| 3.8 | «Корректировка схемы газоснабжения с. Витязево» | 2026 | – | – | – | – | разработка (корректи-ровка) схемы га-зоснабже-ния | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.2.2 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 3.9 | «Газопровод высокого давления к ГРПБ-1, ШРП-2 и ГРПБ-1, ШРП-2. Газопроводы низкого давления от ГРПБ-1 и ШРП-2 в хут.Тарусин, Анапского района» | 2026 | 6,0 | – | 6,0 | – | строите-льство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.2 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.2 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 6,0 | – | 6,0 | – |  |  |  |  |  |
| 3.10 | «Газопровод высокого давления к ШРП, ШРП и газопроводы низкого давления от ШРП в хут. Веселая гора, Анапского района» | 2026 | 8 520,8 | – | 8 520,8 | – | строите-льство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.2 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.2 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 8 520,8 | – | 8 520,8 | – |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы – выполнение мероприятий по развитию водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия, реализуемые в рамках проектной части «Проектирование и строительство водопроводно-канализационного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | «Строительство водовода Ду-900 мм от ОСВ до площадки РЧВ в пос. Верхнее Джемете» | 2026 | 1 345 399,4 | 1 210 000,0 | 135 399,4 | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.3 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.4 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 2 878 999,3 | 2 727 991,3 | 151 008,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 2 600 000,0 | 1 900 000,0 | 700 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 6 824 398,7 | 5 837 991,3 | 986 407,4 | – |  |  |  |  |  |
| 4.2 | «Ливневая (дождевая) канализация в с. Витязево Анапского района» | 2026 | 50 000,0 | – | 50 000,0 | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.3 пункта 2 разде- ла 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 50 000,0 | – | 50 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 4.3 | «Строительство ливневой канализации в городе-курорте Анапа» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.3 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 50 000,0 | – | 50 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 161 530,3 | – | 161 530,3 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 211 530,3 | – | 211 530,3 | – |  |  |  |  |  |
| 4.4 | «Реконструкция очистных сооружений водопровода в муниципальном образовании город-курорт Анапа Краснодарского края с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут.» | 2026 | 116 577,5 | – | 116 577,5 | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.1 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.4 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 78 947,4 | – | 78 947,4 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 195 524,9 | – | 195 524,9 | – |  |  |  |  |  |
| 4.5 | «Проектирование и строительство канализации в ст-це Благовеще-нской» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.3 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 4.6 | «Водопровод на земельных участках, необеспеченных водоснабжением в хут. Заря, хут. Рассвет (мкр. Юбилейный)» | 2026 | 4 670,0 | – | 4 670,0 | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.1 пункта 1 раздела 2, под-пункт 2.3 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 4 670,0 | – | 4 670,0 | – |  |  |  |  |  |
| 4.7 | «Разведка и бурение артезианских скважин, водозаборные сооружения в хут. Чекон Анапского района» | 2026 | 18 300,0 | – | 18 300,0 | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.1 пункта 1 раздела 2, под-пункт 2.3 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 18 300,0 | – | 18 300,0 | – |  |  |  |  |  |
| 4.8 | «Главная канализационная насосная станция и коллектор № 22 по ул. Северной г. Анапы» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.1 пункта 1 разде - ла 2, под-пункт 2.3 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 7 500,0 | – | 7 500,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 7 500,0 | – | 7 500,0 | – |  |  |  |  |  |
| 4.9 | «Реконструкция очистных сооружений канализации «Анапа» | 2026 | 1 188 108,0 | 1 182 167,4 | 5 940,6 | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.1 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.4 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 3 523 365,7 | 3 505 748,8 | 17 616,9 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 3 631 397,0 | 3 613 240,0 | 18 157,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 5 498 740,2 | 5 470 696,2 | 28 044,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 13 841 610,9 | 13 771 852,4 | 69 758,5 | – |  |  |  |  |  |
| 4.10 | «Строительство очистных сооружений канализации «Благовещенской» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.1 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.3 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 132 875,4 | 132 211,0 | 664,4 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 132 875,4 | 132 211,0 | 664,4 | – |  |  |  |  |  |
| 4.11 | «Строительство коллектора канализации «Сукко» | 2026 | 53 116,9 | 52 851,0 | 265,9 | – | проектирование, строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.1 пункта 1 раздела 2, под- пункт 2.4 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 8 362,7 | – | 8 362,7 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 61 479,6 | 52 851,0 | 8 628,6 | – |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы – развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия, реализуемые в рамках проектной части «Выполнение проектно-сметной документации и осуществление строительства объектов образования, дошкольного образования, культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | «Детский сад по адресу: ст-ца Гостагаевская, ул. Крымская, 17» | 2026 | 26 000,0 | – | 26 000,0 | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 26 000,0 | – | 26 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 5.2 | «Детский сад на 280 мест по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Строите- льная, д. 28» | 2026 | 35 000,1 | – | 35 000,1 | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 35 000,1 | – | 35 000,1 | – |  |  |  |  |  |
| 5.3 | «Детский сад по адресу: хут. Рассвет, ул. Кубанская, 26» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 30 000,0 | – | 30 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 30 000,0 | – | 30 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | «Средняя общеобра-зовательная школа на 1550 мест по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 191» | 2026 | – | – | – | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.3 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.6 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 70 411,3 | – | 70 411,3 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 1 152,5 | – | 1 152,5 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 71 563,8 | – | 71 563,8 | – |  |  |  |  |  |
| 5.5 | «Проектирование и строительство МБОУ СОШ № 31 им. В. Кривоноса на 1550 мест, расположенной по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 112» | 2026 | - | – | – | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.3 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.6 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 91 350,6 | – | 91 350,6 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 26 100,2 | – | 26 100,2 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | - | – | - | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 117 450,8 | – | 117 450,8 | – |  |  |  |  |  |
| 5.6 | «Школа на 1100 учащихся на территории МБОУ СОШ № 9 муниципального образования город-курорт Анапа им. Героя Советского Союза Ломакина Алексея Яковлевича, расположенной по адресу: пос. Виноградный, ул. Горького, 22» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 2 000,0 | – | 2 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2 000,0 | – | 2 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 5.7 | «МБОУ ООШ № 21 им. В.Е. Омелькова, расположенной по адресу: Анапский р-н, ст-ца Анапская, ул. Садовая, 55» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | - | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 5.8 | «Средняя общеобра-зовательная школа на 400 мест по адресу: Краснодарский край, Анапский район, хут. Рассвет, ул. Набережная, 17» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 2 000,0 | – | 2 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2 000,0 | – | 2 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 5.9 | «Реконструкция МБОУ СОШ № 1 им. Н. М. Самбурова, расположенной по адресу: г. Анапа, ул. Самбурова, 19» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая cлужба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 9 296,9 | – | 9 296,9 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 9 296,9 | – | 9 296,9 | – |  |  |  |  |  |
| 5.10 | «Здание актового зала и учебные мастерские МАОУ «КШ», расположенного по адресу: пос. Пятихатки, ул. Джеметинская, 13» | 2026 | 9 168,2 | – | 9 168,2 | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 9 168,2 | – | 9 168,2 | – |  |  |  |  |  |
| Объекты спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | «Малобюджетный спортивный зал» по адресу: Краснодарский край, Анапский район, ст. Гостагаевская, ул. Лозовая, 2» | 2026 | 22 000,0 | – | 22 000,0 | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 22 000,0 | – | 22 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 5.12 | «Малобюджетный спортивный зал» по адресу: Красно-дарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Владимирская, 146а» | 2026 | – | – | – | – | строи- тельство | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 1.1.3 пункта 1 разде- ла 2, под-пункт 2.6 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 9 183,8 | – | 9 183,8 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 9 183,8 | – | 9 183,8 | – |  |  |  |  |  |
| 5.13 | «Универсальный спортивный комплекс в с. Витязево, ул. Тополиная, 4» | 2026 | 13 500,0 | – | 13 500,0 | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 13 500,0 | – | 13 500,0 | – |  |  |  |  |  |
| 5.14 | «Универсальный спортивный комплекс (зал) площадью до 500 кв. м на территории МБОУ СОШ № 24 им. А.С. Паша» | 2026 | 8 500,0 | – | 8 500,0 | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 8 500,0 | – | 8 500,0 | – |  |  |  |  |  |
| 5.15 | «Универсальный спортивный комплекс в с. Юровка» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 30 000,0 | – | 30 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 30 000,0 | – | 30 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | «Детская школа искусств на 250 мест по адресу: Анапский район, с. Джигинка, ул. Октябрьская, 49» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 5.17 | «Дом культуры на 250 зрительских мест», расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 56» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 30 000,0 | – | 30 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 30 000,0 | – | 30 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 5.18 | «Дома культуры «Алексеевский» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 5.19 | «Детская школа искусств по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Октябрьская, 18б» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 5.20 | «Детская школа искусств и библиотека по адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор по ул. Шаумяна/ пер. Школьный» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 30 000,0 | – | 30 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 30 000,0 | – | 30 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 5.21 | «Дом культуры по адресу: г. Анапа, ул. Северная, 113» | 2026 | – | – | – | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под- пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 30 000,0 | – | 30 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 30 000,0 | – | 30 000,0 | – |  |  |  |  |  |
| 5.22 | «Дом культуры в селе Супсех Краснодарского края» | 2026 | 7 533,2 | – | 7 533,2 | – | проекти- рование | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под- пункт 2.5 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 17 533,2 | – | 17 533,2 | – |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы – строительство (реконструкция) автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия, реализуемые в рамках проектной части «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | «Строительство объекта «Автомобильная дорога от Супсехского шоссе до Анапского шоссе в г. Анапе» | 2026 | – | – | – | – | строи-тельство дороги протяжен-ностью 3,251 км | едини-ца | 1 | управление капитального строительст-ва, МКУ «Единая служба заказчика» | под-пункт 2.7 пункта 2 раздела 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 2 000,0 | – | 2 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2 000,0 | – | 2 000,0 | – |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2026 | 2 977 642,1 | 2 445 018,4 | 532 623,7 | – | X | X | X | X | X |
|  |  | 2027 | 7 062 241,0 | 6 477 260,9 | 584 980,1 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 6 443 203,6 | 5 513 240,0 | 929 963,6 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 5 577 740,2 | 5 470 696,2 | 107 044,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 133 698,8 | – | 133 698,8 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 67 500,0 | – | 67 500,0 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 22 262 025,7 | 19 906 215,5 | 2 355 810,2 | – |  |  |  |  |  |

3.2. Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реали-зации | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Едини- ца измере-ния | Значе-ния резуль-тата реали-зации мероп-риятия по годам | Ответст-венный за достижение результата | Связь с показа-телями целей муници-пальной прог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы – определение расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления и деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий – финансовое обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 2026 | 26 191,4 | – | 26 191,4 | – | расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-ления |  |  | управление архитектуры и градо-строительст-ва | под- пункт 3.1 пунк- та 3 разде- ла 2 |
|  |  | 2027 | 25 209,9 | – | 25 209,9 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 25 209,9 | – | 25 209,9 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 25 209,9 | – | 25 209,9 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 25 209,9 | – | 25 209,9 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 25 209,9 | – | 25 209,9 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 152 240,9 | – | 152 240,9 | – |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий – финансовое обеспечение деятельности управления капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 2026 | 12 102,7 | – | 12 102,7 | – | расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-ления |  |  | управление капита-льного строи-тельства | под- пункт 3.1 пунк- та 3 разде- ла 2 |
|  |  | 2027 | 11 799,2 | – | 11 799,2 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 11 799,2 | – | 11 799,2 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 11 799,2 | – | 11 799,2 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 11 799,2 | – | 11 799,2 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 11 799,2 | – | 11 799,2 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 71 098,7 | – | 71 098,7 | – |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий – финансовое обеспечение деятельности управление имущественных и земельных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление имущественных и земельных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 2026 | 32 713,1 | – | 32 713,1 | – | расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-ления |  |  | управление имущес-твенных и земельных отно-шений | под- пункт 3.1 пунк- та 3 разде- ла 2 |
|  |  | 2027 | 31 328,8 | – | 31 328,8 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 31 328,8 | – | 31 328,8 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 31 328,8 | – | 31 328,8 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 31 328,8 | – | 31 328,8 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 31 328,8 | – | 31 328,8 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 189 357,1 | – | 189 357,1 | – |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий – финансовое обеспечение деятельности МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2026 | 23 458,9 | – | 23 458,9 | – | расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-ципальных учреждений |  |  | МБУ «Упра-вление архи-тектуры и градострои-тельства» | под- пункт 3.1 пунк- та 3 разде- ла 2 |
|  |  | 2027 | 24 466,4 | – | 24 466,4 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 24 466,4 | – | 24 466,4 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 24 466,4 | – | 24 466,4 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 24 466,4 | – | 24 466,4 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 24 466,4 | – | 24 466,4 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 145 790,9 | – | 145 790,9 | – |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий – финансовое обеспечение деятельности МКУ «Единая служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2026 | 43 335,1 | – | 43 335,1 | – | расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-ципальных учреждений |  |  | МКУ «Единая служба заказчика» | под- пункт 3.1 пунк- та 3 разде- ла 2 |
|  |  | 2027 | 44 887,5 | – | 44 887,5 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 44 887,5 | – | 44 887,5 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 44 887,5 | – | 44 887,5 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 44 887,5 | – | 44 887,5 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 44 887,5 | – | 44 887,5 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 267 772,6 | – | 267 772,6 | – |  |  |  |  |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий – финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление имущественных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2026 | 19 458,9 | – | 19 458,9 | – | расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-ципальных учреждений |  |  | МКУ «Управле-ние имущест-венных отношений» | под- пункт 3.1 пунк- та 3 разде- ла 2 |
|  |  | 2027 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | – | – | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 19 458,9 | – | 19 458,9 | – |  |  |  |  |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий – осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Осуществление отдельных государственных полно-мочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по форми-рованию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | 2026 | 982,6 | 982,6 | – | – | расходы на осуществле-ние отдель-ных госу-дарственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий |  |  | управление имущест-венных и земельных отношений | под-пункт 3.3 пунк- та 3 разде- ла 2 |
|  |  | 2027 | 1 015,5 | 1 015,5 | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 1 015,5 | 1 015,5 | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 1 015,5 | 1 015,5 | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 1 015,5 | 1 015,5 | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 1 015,5 | 1 015,5 | – | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 6 060,1 | 6 060,1 | – | – |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2026 | 158 242,7 | 982,6 | 157 260,1 | – | X | X | X | X | X |
|  |  | 2027 | 138 707,3 | 1 015,5 | 137 691,8 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 138 707,3 | 1 015,5 | 137 691,8 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 138 707,3 | 1 015,5 | 137 691,8 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | 138 707,3 | 1 015,5 | 137 691,8 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | 138 707,3 | 1 015,5 | 137 691,8 | – |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 851 779,2 | 6 060,1 | 845 719,1 | – |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | всего |
| Всего, в том числе: | 3 135 884,8 | 7 200 948,3 | 6 581 910,9 | 5 716 447,5 | 272 406,1 | 206 207,3 | 23 113 804,9 |
| бюджет Краснодарско-го края | 2 446 001,0 | 6 478 276,4 | 5 514 255,5 | 5 471 711,7 | 1 015,5 | 1 015,5 | 19 912 275,6 |
| местные бюджеты | 689 883,8 | 722 671,9 | 1 067 655,4 | 244 735,8 | 271 390,6 | 205 191,8 | 3 201 529,3 |
| внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − |
| Проектная часть (всего), в том числе: | 2 977 642,1 | 7 062 241,0 | 6 443 203,6 | 5 577 740,2 | 133 698,8 | 67 500,0 | 22 262 025,7 |
| бюджет Краснодарско-го края | 2 445 018,4 | 6 477 260,9 | 5 513 240,0 | 5 470 696,2 | − | − | 19 906 215,5 |
| местные бюджеты | 532 623,7 | 584 980,1 | 929 963,6 | 107 044,0 | 133 698,8 | 67 500,0 | 2 355 810,2 |
| внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 158 242,7 | 138 707,3 | 138 707,3 | 138 707,3 | 138 707,3 | 138 707,3 | 851 779,2 |
| бюджет Краснодарско-го края | 982,6 | 1 015,5 | 1 015,5 | 1 015,5 | 1 015,5 | 1 015,5 | 6 060,1 |
| местные бюджеты | 157 260,1 | 137 691,8 | 137 691,8 | 137 691,8 | 137 691,8 | 137 691,8 | 845 719,1 |
| внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − |

».

| Исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа |  | О.С. Битяй |
| --- | --- | --- |